{工程名称}

{测量单位}

{报告时间}

{工程地点}

{工程名称1}技术总结

项目负责：{项目负责}

项目成员：{项目成员}

编    写：{编写}

一    检：{一检}

二    检：{二检}

审    核：{审核}

{测量单位}

{报告时间}

{资质证书}

目    录

1	项目概况	1

1.1	项目来源、目标、工作量	1

1.2	任务的安排与完成情况	1

1.3	作业区概况和已有资料利用情况	1

1.4	完成任务内容和工作量	1

2	技术设计执行情况	1

3	坐标系统	2

3.1	平面坐标系统	2

3.2	高程系统	2

3.3	控制点成果表	2

4	作业依据	2

4.1	测量技术依据	2

4.2	测量投入仪器设备名称	2

4.3	测绘生产过程使用软件	2

5	作业流程	2

6	质量检查与检验	2

6.1	检查	2

6.2	各级检查的情况	3

6.2.1 控制测量检查	3

6.2.2 地形图的检查	3

6.2.3 断面图的检查	3

6.2.4 验收	3

6.3	技术结论	4

7	资料提交清单	4

7.1	作业组上交资料	4

7.2	提供甲方成果	4

项目概况

项目来源、目标、工作量

根据{发包人}的要求，我单位于{接收任务}接收任务，{进场测绘}安排测绘人员进场进行测绘，并与{完成时间}完成测绘。为设计提供原始数据，也为下一步工程概预算提供基础测绘数据。

根据合同规定，本次测量的工作量列表如下：

| 项目名称 | 等级 | 单位 | 合同工作量 |
| --- | --- | --- | --- |

任务的安排与完成情况

根据{接收任务}现场查看地形及根据业主的要求，我单位任务安排与完成情况如下：

{进场测绘}     组织进行现场踏勘选点及控制测量；

{外业测绘}     外业测量；

{内业整理}     内业整理与计算工作；

{完成时间}     完成本项目的测绘工作；

作业区概况和已有资料利用情况

本次测绘已有资料由甲方提供基础测绘成果进行测绘，起算控制点GPS控制点（{坐标起算点}），控制点均匀分布测区，满足本次测量的需求。

完成任务内容和工作量

| 项目名称 | 等级 | 单位 | 合同工作量 | 实际工作量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

技术设计执行情况

依据技术设计、过程监督检查和最终质量检验的测绘生产技术质量管理过程和原则做如下工作：

测前组织作业人员认真学习本项目技术要求。

在中间检查环节，对作业组出现的疑难问题，及时会同甲方有关人员进行座谈与沟通,分析问题，拟订措施，力争把问题解决在工地上。

最终质量把关,检查组对作业组所有上交的记录、计算资料及成果、成图进行100％以上的全面普查,在普查的基础上对薄弱和关键环节进行详细抽查,并对原始成果、成图的检查结果做出明确结论。

通过测前指导、中间检查和最终质量把关的技术执行管理,确保成果、成图符合规范图式和技术指标的规定要求。

在项目实施过程中,项目组定期向甲方如实汇报工作情况，尤其对项目进度及作业中的薄弱和关键环节着重说明,以便于甲方对项目实施情况全面了解，保障项目工作得以顺利开展。

坐标系统

平面坐标系统

本测区平面采用{坐标系统}，高斯投影3度带

中央子午线为{中央子午线}

高程系统

采用{高程基准}

控制点成果表

| 点名 | X(N) | Y(E) | Z(H) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

作业依据

测量技术依据

[测量技术依据]

测量投入仪器设备名称

| 设备名称 | 型号 | 仪器精度 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |

测绘生产过程使用软件

| 软件名称 | 版本号 | 备注 |
| --- | --- | --- |

作业流程

[流程图]

[质量控制]

质量检查与检验

检查

本项目的最终检查工作，由公司质检部门负责实施。各作业小组在各工序作业完毕并经自检、互检、一级检查后，提交公司质检部门做最终检查。公司按各专业检查情况编写并提交专业技术总结与检查验收报告。

本项目实施二级检查一级验收制，采用过程检查与最终检查相结合的方式进行。其各工序的检查内容与检查比例，一般情况下按下表序列进行，如存在不合格项，则该工序、该作业员产品视情况进行检查强度的追加。

| 工 序 | 检 查 内 容 | 检 查 比 例 |
| --- | --- | --- |
| GPS控制 | ①埋石 ②观测原始资料 ③计算资料 ④外业观测 | ①20% ②100% ③100% ④5% |
| 图根控制 | ①埋石 ②观测手簿 ③计算资料 ④外业观测 | ①20% ②100% ③100% ④5% |
| 地形测量 | ①数学精度 ②表示方法 ③地名调注 ④线型、层次、字体⑤调查数据录入 | 外业巡视70% 外业设站10% 内业检查100% |
| 断面测量 | ①数学精度 ②断面直线度 ③线型、图层、字体 | ①100% ②50% ③100% |

各级检查的情况

控制测量检查

GPS-RTK控制网的检查：首先审阅布网方案，要求己知点分布合理均匀，密度适当，埋石规范，满足规范要求；其次，了解仪器检校情况，检查手簿记录、记算，分析观测方法；第三，以二次观测数据作为比较，再取平均值，主要是校对起算数据和观测数据是否正确，分析各项精度指标是否满足设计要求。

地形图的检查

地形图的检查主要是对其地物点的绝对与相对精度进行衡量，外业巡视地物是否有错漏，表示是否合理，图示符号运用是否得当，地名标注是否正确；内业数据分层及数据结构是否正确。图面要美观，各种符号配合妥当。

断面图的检查

断面图的检查主要是对断面直线度及断面描述的检查，外业巡视检查断面选取位置是否合理，描述是否正确，代码输入是否准确；内业数据封层及数据结构是否正确。图面要美观。

验收

成果验收由甲方负责组织有关专家，对全部成果进行验收。在项目实施过程中接受甲方的全程质量监控与检查验收。

技术结论

经项目组对本项目内、外业100%检查认定，本技术设计书合理、可行，保证和提高质量措施有效；作业方法规范、合理；执行技术标准规范，各项精度指标满足相关标准要求，项目组评定本次测区成果质量为“良”。

资料提交清单

作业组上交资料

- 原始手簿、计算资料成果、平差成果、原始数据；

- 控制点成果表；

- 地形原图、地形测量原始数据、外业检查用图；

- 过程检查验收记录；

- 工作小结；

提供甲方成果

    - 测绘技术总结；

    - 电子数据光盘叁套；

说明： 1.本技术报告是测绘技术总结文件。 2.本技术报告须加盖技术审批专用章，并有相关责任人签名；否则，本技术书无效。 3.本技术报告原件壹式肆份，测绘单位留存壹份，交委托方叁份。

测量：                          编写：

一检：                          二检：

项目负责：                      审核：

{测量单位}（盖章）

{报告时间}