基础控制测量质量控制

平面控制测量

    - 根据业主提供的平面控制点，现场踏勘各个已知点及工程施工区域，结合现场布设了RTK平面控制点网。根据RTK控制测量规范规定，一二三级平面控制点及等外高程控制点，适用与布设外业数字测图和工程施工测量及放样的控制基础。

根据本次测量的要求及结合测区实际情况的需要，施工控制网属于E级GPS精度即可满足要求。本次测量的施工控制网采用E级GPS平面控制精度进行布设。

E级平面控制网的精度及技术标

| 截止高度角15°以上的卫星数 | PDOP值（空间位置精度因子） | 相邻点间平均边长/m | 点位中误差/cm | 边长相对中误差 | 与基准站的距离（KM） | 观测次数 | 起算点等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≥6 | ＜4 | 500 | ≤±5 | ≤1/20000 | ≤5 | ≥4 | 四等及以上 |

    - 外业观测时统一采用世界协调时（UTC），与北京时（BST）的关系为：UTC=BST-8h。我方采用中海达三星（GPS、GLONASS、BDS）RTK进行观测，地面上全天都可同时接收到4颗以上的卫星信号，外业观测时段可在施测中根据需要灵活安排。采用两台套中海达双频GPS接收机、网络RTK进行观测，观测中规定固定值计算误差小于2cm时方可进行记录数据，每次记录时间不少于20次。同时保存PDOP值和卫星数及天线高等参数信息，便于内业检查时能及时发现测量超限差的不合格数据。

    - 平面坐标根据已知控制点实地采集CGCS2000大地坐标，采用高斯正射投影平面四参数的转换方法求得当地坐标系的平面控制数据。

高程控制测量

根据相应的测绘规范、及结合现场实地情况，本次高程控制测量采用三等水准引测已知水准点进行测量，外业采用瑞得电子水准仪（型号：DL-202）进行观测，内业采用科傻地面控制点测量数据处理系统（版本号：V1.0）进行内业解算。根据《国家三、四等水准测量规范》外业观测限差如下：

| 视线长度 | ≤75m | 数字水准仪重复测量次数 | ≥3次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前后视距差 | 2m | 基辅分划读数差 | ＜2mm |
| 前后视距累计差 | 5m | 基辅分划所测高差之差 | ＜3mm |
| 视线高度 | 三丝能读数 | 闭合差 | ±12√L |

本次测量，内业平差成果如下：

    - 已知点高程

| 序号 | 点名 | 高程(m) |
| --- | --- | --- |

    - 原始测量高差

| 序号 | 起点 | 终点 | 观测高差(m) | 测段距离(km) | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - 平差后中误差

| 序号 | 起点 | 终点 | 平差后高差(m) | 高差改正数(mm) | 中误差(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - 高差闭合差计算结果

线路点号: 1723→F1→F2→F3→F4→F5→F6→1723

    - 观测点平差后成果表

| 序号 | 点名 | 高程(m) | 中误差(mm) | 序号 | 点名 | 高程(m) | 中误差(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |